Na temelju članka 30. st. 5.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 129/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13,147/14) te članka 33. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije" broj  04/13) Općinski načelnik Općine Orehovica podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orehovica za 2014. godinu

Ovim izvješćem određuje se opseg izvršenja izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2014. godini za:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

- nerazvrstane ceste,

- javne površine,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- Komunalne vodne građevine

- Gradnja građevina za gospodarenje otpadom.

- NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE POVRŠINE, GROBLJA I JAVNA RASVJETA

| Radovi |  |  | Planirano (kn) | Utrošeno (kn) |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revitalizacija potoka Jezerčica u turističke svrhe – projektna dokumentacija | 516.250,00 |  |  | 516.250,00 |  | 100,00 |

Usluga izrade projektne dokumentacije su nabavljeni u postupku javne nabave postupku javne (broj objave u EOJN 2014/S 002-0017327). Ugovor o izvođenju radova potpisan je sa najpovoljnijim ponuđačem – zajednicom ponuditelja Urbia d.o.o. i Elektroprojekt d.d. . Izrađena je projektna dokumentacija za projekta Revitalizacije potoka Jezerčica u turističke svrhe. Navedena je investicija financirana iz slijedećih izvora: Ministarstvo regionalnoga razvoja u iznosu od 361.375,00 kuna, tekuće pomoći iz županijskoga proračuna 152.755,36 kuna, te općinskog proračuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.119,64  kn.

- IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA

Programom za 2014. godinu predviđena je izgradnja, odnosno nastavak izgradnje slijedećih objekata:

KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

| Radovi | Planirano (kn) | Utrošeno (kn) | % |
| --- | --- | --- | --- |

| Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom - projekt prometnica u zoni Križopotje | 16.700,00 kn | 16.700,00 | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom - projekt oborinske i sanitarne odvodnje u zoni Križopotje | 16.700,00 kn | 16.700,00 | 100,00 |

Izvor financiranja: proračun općine Orehovica, sredstva komunalnoga doprinosa

3. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2014. godini nije bilo.

4. JAVNA RASVJETA

| Radovi | Planirano (kn) | Utrošeno (kn) | % |
| --- | --- | --- | --- |

| Električni stupovi sa kabelima | 9.695,00 | 9.964,58 | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Svjetiljke javne rasvjete 70 W NaVT | 3.389,00 | 3388,27 | 99,98 |

U svrhu popune javne rasvjete u naselju Vularija prišlo se je nabavci jednog stupa i svjetiljke javne rasvjete.

Izvor financiranja: proračun općine Orehovica, sredstva komunalnoga doprinosa

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OREHOVICA

Klasa: 022-05/15-01/18

Urbroj: 2109/22-02-15-1

Orehovica, 23.02.2015.

Općinski načelnik Općine Orehovica

Franjo Bukal