Na temelju članka 28. st. 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 129/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. Tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13,147/14 ) te članka 33. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 04/13) Općinski načelnik Općine Orehovica podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orehovica za 2014. godinu

Ovim izvješćem određuje se  izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Orehovica za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja,

- održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje i sanacija deponije smeća i javne rasvjete.

Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2014. godini obuhvaća:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

U 2014. Godini prišlo, nakon provedenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuđaća i potpisa ugovora sa istim izveli su se radovi na zavažanju i razgrtanju poljskih putova. Radove je izvodio ZAO Mišić Podbrest. Ukupna vrijednost radova iznosila je 92.002,00  kuna, a putevi su se zavozilli sa 2168,80 t materijala koji se je i razgrnuo,m te je potrošeno 10 sati rada gredera.  Sredstva su osiguana iz sredstava komunalne naknade

U Podbrestu, na nerazvrstanim cestama ulica S. Vojvode i Kalničke ulice trebno je bilo sanirati iste radi oštećenja. Vrijednost radova i materijala iznosi 9.832,25 kn, a radove je obavio Zidarsko-fasaderska radnja Ivan Višnjić. Sredstva se osiguravaju iz prihoda komunalne naknade, a utrošena su 100% u odnosu na planirana.

- Održavanje groblja – Orehovica i Podbrest

U 2014. godini za održavanje groblja Orehovica i Podbrest planirano je 45.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 37.917,65 kn tj. 84,26% planiranih sredatva. Sredstva su osigurana iz grobne naknade.

Ukupno je zbrinuto 81,5 m3 otpada od kojeg dio čini zeleni otpad, a dio komunalni otpad (lampaši). Otpad je zbrinuo Lotus 91 d.o.o., na što je utrošeno 36.718,75 kn.

Iznos od 1.198,90 kn utrošeno je za održavanje vrtnih pumpa na groblju u Orehovici i materijala za održavanje vodovoda na groblju u Podbrestu.

- Održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje deponije smeća i javne rasvjete

| Radovi | Planirano (kn) | Utrošeno (kn) | % |
| --- | --- | --- | --- |

| - Čišćenje snijega Ukupno je odrađeno 29h strojevima Unimog sa ralicom te Fendt sa utovarivačem. Radove je izvodio Eko usluge Ivan Vurušić iz Orehovice. | 15.500,00 | 13.412,50 | 86,53 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sanacija deponije smeća u Romskom naselju Sukladno provedenom postupku javne nabave najpovoljniji ponuđač GKP Čakom d.o.o. izveo je radove na sanaciji deponije u romskom naselju u Orehovici u iznosu od 1.383.807,72 kn. Nadzor nad izvedenim radovima je obavljala tvrtka Gradnja Podbrest, čiji je ukupni iznos nadzora bio 10.930,65 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost navedeni je projekat sufinancirao u iznosu od 823.726,25 kuna, dok je Međimurska županija isti sufinancirala u iznosu od 210.000,00 kuna. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina istu sanaciju sufinancirao je u iznosu od 281.080,03 kune | 1.372.878,00 | 1.372.877,07 | 100,00 |
| - održavanje javne rasvjete U sva tri naselja Općine Orehovica tijekom cijele 2014. Godine angažirana je Elektra ODS Čakovec na održavanju javne rasvjete | 20.000,00 | 16.686,19 | 83,43 |
| - Zakupnine i najamnine za opremu U sva tri naselja Općine Orehovica postoje velike javne površine koje je potrebno kositi. Kako Općina Orehovica nema adekvatnu opremu za košnju istih, prišlo se je iznajmljivanju iste, te potpisu ugovora o najmu, kako je to vegetacijska sezona zahtijevala | 16.150,00 | 16.150,00 | 100,00 |
| - Ostale zdravstvene i veterinarske usluge Općina je u obvezi zbrinuti sve pse lutalice na njezinom području, te je u 2014 godini zbrinuto 14 pasa | 10.700,00 | 9.406,64 | 87,91 |
| 6. Hortikulturno uređenje naselja | 3.040,00 | 3.040,00 | 100,00 |
| - Ugovori o djelu – održavanje komunalne infrastrukture Za potrebe održavanja javnih površina Općina Orehovica prišla je potpisu Ugovora o djelu te je angažirala komunalnoga djelatnika za radove na koordinaciji, te održavanju javnih površina | 33.864,00 | 33.864,10 | 100,00 |

Za navedene radove sredstva su osigurana iz komunalne naknade, osima točke 2 Sanacija deponije u romskom naselju koja je sufinancirana od  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  u iznosu od 823.726,25 kuna, dok je Međimurska županija isti sufinancirala u iznosu od 210.000,00 kuna.  Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina istu sanaciju sufinancirao je u iznosu od 281.080,03 kune

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OREHOVICA

Klasa: 022-05/15-01/17

Urbroj: 2109/22-02-15-01

Orehovica, 09.03.2014.

Općinski načelnik Općine Orehovica

Franjo Bukal