Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) i članka 33. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 04/13), općinski načelnik Općine Orehovica dana 02.03.2015. donosi

I Z V J E Š Ć E

o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Orehovica za 2014. godinu

I.

Plan gospodarenja otpadom Općine Orehovica usvojilo je Općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici održanoj 26.03.2008. (“Službeni glasnik Međimurske županije” 21/08).

Planom su propisani:

1. Ciljevi Plana gospodarenja otpadom

2. Načela Plana gospodarenja otpadom

3. Mjere za provođenje načela i ciljeva Plana gospodarenja otpadom

4. Izbjegavanja i smanjivanja količine komunalnog otpada

5. Odvojeno skupljanje, skladištenje i prijevoz komunalnog otpada

6. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad

7. Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta

8. Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša

9. Izvori i visina potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

II.

Mjere za provođenje načela i ciljeva Plana gospodarenja otpadom

Osnovne mjere sustavnog provođenje ciljeva i načela Plana gospodarenja su:

1. izbjegavanje i smanjivanje količine komunalnog otpada,

2. odvojeno skupljanje, skladištenje i prijevoz komunalnog otpada.

Povjeravanjem obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada GKP Čakom d.o.o. na području Općine Orehovica organizirano je odvojeno skupljanje i prijevoz komunalnog otpada na deponiju komunalnog otpada. Kroz odvojeno skupljanje i organizirani odvoz smanjuje se količina otpada, budući da se selektirani

otpad nadalje koristi kao sekundarna i obnovljiva sirovina.

19.11.2014. godine općinski načelnik Općine Orehovica, temeljem odluke Općinskog vijeća Općine Orehovica o o stjecanju poslovnog udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o., klasa:, 021-05/14-01/05, urbroj: 2109/22-01-14-7 od 16.06.2014. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/14) potpisao je 19.11.2014. Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društva GKP čakom d.o.o., čime je Općina Orehovica stekla 1% udjela u GKP Čakom d.o.o. te više ne postoji pravna osnova za provedbu ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

III.

Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad

Prostornim planom Općine Orehovica nije predviđeno odlagalište otpada na području Općine Orehovica za potrebe zbrinjavanja komunalnog otpada, već se otpad deponira na centralnoj deponiji u Totovcu.

Općinsko vijeće Općine Orehovica 18.08.2012. donijelo je Odluku o potpisivanju sporazuma o preuzimanju otpada s Regionalnim centrom za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica d.o.o., M. Gupca 12, Koprivnički Ivanec, OIB 47917187348, sukladno Mjerama za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad. Sporazumom se Piškornica d.o.o. obvezuje preuzeti sav komunalni otpad s područja Općine Orehovica, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, otpad sličan otpadu u kućanstvu koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a koji po količini ne premašuje uobičajene vrijednosti i uobičajeni način predaje, neopasni proizvodni otpad tj. otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima a koji se po količinama, sastavu i svojstvima razlikuje od komunalnog otpada.

IV.

Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša te održavanja saniranih divljih odlagališta otpada

1. Sanirano odlagalište komunalnog otpada Jacine

Sanacija je dovršena 2010. godine. Osim redovnog održavanja površine od cca 27.000 m2 malčiranjem o trošku Općine, krajem 2013. godine Općina je provela pošumljavanje deponije sa 13.300 sadnica autohtonih sorti drveća (hrast lužnjak 4.600, poljski jasen 1.900, crna joha 2.800, crni orah 2.000, divlja trešnja 1.000 i obični grab 1.000). Vrijednost projekta iznosi 86.817,00 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financiralo 74.000,00 kn, a Općina Orehovica 12.817,00 kn. Radove je izvela tvrtka Cedrus forest d.o.o. iz Čakovca. Deponija je u vlasništvu Republike Hrvatske.

2. Sanirano odlagalište komunalnog otpada Prosišće

Deponija se nalazi jugozapadno od Vularije, sanirana je na 2011. godine. Deponija je ograđena i zaključana. Na deponiji se provodi redovno održavanje travnate površine od cca 7.000 m2 malčiranjem o trošku Općine. Deponija je u vlasništvu Republike Hrvatske.

3. Sanirana deponija u Romskom naselju u Orehovici

Početkom 2012. godine započela je izgradnja komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodna i niskonaponska električna mreža) koja se financira iz programa IPA 2008. Projekt potpore Romima, u vrijednosti od 905.000,00 €. Prilikom iskopa u siječnju 2012. godine na trasi infrastrukture naišlo se na odloženi otpad. Nadležna osoba Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristupila je očevidu i sačinila zapisnik, no tijekom radova na trasi otkrivane su sve veće količine zatrpanog otpada. Na dijelu trase buduće prometnice skinut je površinski sloj i otpad je smješten uz trasu prometnice. Uz makadamski put iz Romskog naselja u smjeru naselja Orehovice također je pronađen komunalni otpad izmiješan s građevinskim otpadom

Tvrtka GeoTop d.o.o. izradila je Geodetski elaborat snimanja odlagališta otpada u Romskom naselju Orehovica (ožujak, 2012.) s detaljnom snimkom lokacija otpada i poprečnim profilima radi utvrđivanja količina odloženog otpada. Za potrebe sufinanciranja troškova sanacije odlagališta u Romskom naselju odlagališta izrađen je Plan sanacije s prijedlogom sanacije i procijenjenim troškovima sanacije. Kako bi se u što kraćem roku saniralo divlje odlagalište i nastavilo s izgradnjom komunalne infrastrukture provedeno je geodetsko snimanje odlagališta unutar Romskog naselja, proračunate su količine, te je izrađen Plan sanacije s ciljem ishođenja financijskih sredstava putem FZOEU. Geodetski elaborat snimanja odlagališta s proračunom količina otpada u Romskom naselju izradila je tvrtka GeoTop d.o.o. Prilikom snimanja terena utvrđeno je da je otpad po sastavu komunalni, odnosno frakcije komunalnog otpada, izmiješan sa zemljom, građevinski otpad te lešine životinja. Na lokaciji buduće prometnice u prošlosti se nalazio rukavac rijeke Drave koje je izgradnjom naselja zatrpavan otpadom i postepeno je izravnan s okolnim terenom. Za što točniji izračun količina otpada na nekoliko je mjesta strojno izveden iskop i snimljena debljina odloženog otpada. Po snimanju terena proračunate su količine otpada na temelju poprečnih profila, te obujam odloženog otpada na lokaciji nekadašnjeg rukavca iznosi 2.530 m3. Na dijelu prometnice gdje su započeli radovi izgradnje otpad je izmješten i odložen uz trasu prometnice; obujam je proračunat metodom prizmi i iznosi 1.527 m3. Sveukupne količine odloženog otpada na trasi prometnice iznose 4.057 m3. Na katastarskoj čestici 1544/1 koja se proteže uz makadamski put koji vodi iz romskog naselja u smjeru naselja Orehovica odložen je komunalni otpad izmiješan s manjom količinom građevinskog otpada. Površina odlagališta uz put iznosi 3.049 m2, uz procijenjenu debljinu otpada od 1 m, obujam otpada u odlagalištu uz put iznosio bi 3.049 m3. Prema Geodetskom elaboratu obujam odloženog otpada unutar Romskog naselja iznosio bi 7.106 m3. Krajem 2012. Općina Orehovica provela je postupak javne nabave za radove na sanaciji deponiji čija je vrijednost Planom sanacije procijenjena na 1.607.292,50 kn s PDV-om. Najpovoljniji ponuđač, Zajednica ponuditelja GKP Čakom d.o.o. i ZAO Mišić ponudila je radove vrijednosti 1.405.400,15 kn s PDV-om.

Radovi na sanaciji započeli su 21.07.2014. godine i dovršeni su 10.09.2014. godine predajom okončane situacije izvođača sanacije. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1.372.877,07 kn. U svrhu zatvaranja financijske konstrukcije sanacije deponije Općina Orehovica osigurala je sufinanciranje iz sljedećih izvora:

- Ured  za ljudska prava i prava nacionalnih manjina - 140.000,00 kn 2013. godine i 141.080,03  kn 2014. godine

- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 823.726,25 kn

- Međimurska županija –  210.000,00 kn

- Općina Orehovica – 58.070,79 kn

Sanirana površina je zasijana travom.

- Podaci o količinama i vrstama otpada skupljenog na području Općine Orehovica u 2014. godini:

| Ključni br. otpada | Naziv | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (t) | (t) | (t) | (t) | (t) | (t) | (t) | (t) |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 239,92 | 298,74 | 321 | 321,12 | 317,31 | 313,73 | 320,68 | 267,67 |
| 20 02 01 | Biorazgradivi otpad | 0 | 8,55 | 12,82 | 13,23 | 3,96 | 4,51 | 1,08 | 11,33 |
| 20 03 07 | Glomazni otpad | 6,58 | 19,33 | 18,86 | 16,47 | 13,84 | 16,32 | 14,86 | 18,36 |
| 15 01 01 | Ambalaža od papira i kartona | 44 | 18,1 | 22,79 | 23,02 | 16,67 | 16,59 | 16,28 | 18,24 |
| 15 01 02 | Ambalaža od plastike | 33 | 7,73 | 15,35 | 21,03 | 19,94 | 21,84 | 20,43 | 21,48 |
| 15 01 04 | Ambalaža od metala | 7 | 0,24 | 2,97 | 1,39 | 2,28 | 1,67 | 1,5 | 1,16 |
| 15 01 05 | Višeslojna ambalaža | 1,8 | 2,66 | 2,96 | 2,98 | 2,98 | 2,92 | 2,32 | 1,76 |
| 15 01 07 | Staklena ambalaža | 7,5 | 1,73 | 6,32 | 8,19 | 6,95 | 5,94 | 6,29 | 6,87 |
| Ukupno |  | 339,8 | 357,07 | 403,07 | 407,43 | 383,93 | 383,52 | 383,44 | 346,87 |

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OREHOVICA

Klasa: 022-05/15-01/15

Urbroj: 2109/22-01-15-01

Orehovica, 02. ožujka 2015.

Općinski načelnik Općine Orehovica

Franjo Bukal