Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje 30.09.-23.12.2009.

01. listopada 2009. godine Općina Orehovica uvela je u rad najpovoljnijeg ponuđača po provedenom postupku javne nabave za sanaciju odlagališta otpada Jacine i Prosišće tvrtku Univerzal d.o.o. iz Varaždina, Cehovska 10. Sukladno ponudbenom troškoviniku Općina Orehovica izradila je plan praćenja izvođenja radova po danima. Za svaki radni dan izvođač radova vodio je građevinski dnevnik koji se svakodnevno ovjeravao po završetku radova za taj dan od strane nadzora naručitelja, odnosno Općine Orehovica. Uz svaki list građevinskog dnevnika priložene su vagarinke, prijemni listovi te prateći listovi za neopasni/interni otpad koji su ispunjeni te su istovjetni sa  količinama navedenima u građevinskom dnevniku. Izvođač radova dostavio je investitoru 1. privremenu situaciju na ovjeru naručitelju za razdoblje 01.10.-31.10.2009. u kojoj se navedene količine obavljenih radova u pratećim dokumentima u potpunosti slažu sa dokumentacijom koju je potpisao i arhivirao u jednom primjerku naručitelj, odnosno nadzor naručitelja radova Općine Orehovica. Uz 1. privremenu situaciju izvođač radova dostavio je obrazloženje za svaku stavku troškovnika u kojoj se dogodilo odstupanje od planiranih količina. Nadzorna komisija utvrđena odlukom načelnika klasa 012-03/09-04/31, ur.br: 2109/22-09-04 od 30.09.2009. prihvatila je obrazloženje prekoračenja planiranih količina te 1. privremenu situaciju, jer je ono istovjetno popratnoj dokumentaciji, koje je Općina kao naručitelj dostavila Fondu dana 12.11.2009. 20.11.2009. na odlagalištu komunalnog otpada „Jacine“ djelatnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Krešimir Grabar, dipl.ing., stručni suradnik za poslove zaštite okoliša te Franjo Hrelec, ing. građevinarstva, ovlašteni inženjer građevinarstva te stalni sudski vještak za graditeljstvo, obavili su neposredni nadzor nad izvođenjem radova. 30.11.2009. godine izvođač radova naručitelju je na ovjeru dostavio okončanu situaciju, rekapitulaciju radova za studeni 2009. te rekapitulaciju ukupno izvedenih radova. Prema okončanoj situaciji vrijednost izvedenih radova iznosi 1.923.620,37 kn sa PDVom. Kako je ponudbeni troškovnik procjenjen na 1.284.962,43 kn sa PDVom iz okončane situacije proizlazi 638.657,94 kn sa PDVom više izvedenih radova. Nadzorna komisija naručitelja je nakon provedenog nadzora kroz interno praćenje građevinskog dnevnika i popratnih listova prihvatila obrazloženje prekoračenja planiranih količina te okončanu  situaciju, jer je ona istovjetna popratnoj dokumentaciji te radovima koji su izvršeni. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavljena je 1. privremena situacija, kopija građevinskog dnevnika zajedno sa svim pratećim dokumentima prema Zakonu o otpadu (NN 178/04,111/06, 60/08, 87/09), te CDom sa slikama deponije i tijeka radova. Navedenu su dokumentaciju službenicima Fonda dana 12.11.2009.  predali predstavnik Općine Orehovica načelnik Franjo Bukal te predsjednik Nadzornog odbora Univerzala d.o.o. Marijan Kovačić. Istom prilikom usmeno su dana objašnjenja prekoračenja ponudbenim troškovnikom predviđenih količina. Također, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavlja se okončana situacija, kopija građevinskog dnevnika zajedno sa svim pratećim dokumentima prema Zakonu o otpadu (NN 178/04,111/06, 60/08, 87/09), izvješće izvođača radova za studeni 2009., rekapitulacija ukupno izvedenh radova te CD sa slikama deponije i tijeka radova u mjesecu studenom 2009. Navedenu dokumentaciju službenicima Fonda dana 02.12.2009.  predaje predstavnik Općine Orehovica načelnik Franjo Bukal te direktor Univerzala d.o.o. Goran Hlevnjak. Istom prilikom predaje se obrazloženje izvođača glede prekoračenja ponudbenim troškovnikom predviđenih količina te ovo završno izvješće nadzora radova. 07.12.2009. Općina Orehovica potpisala je Dodatak IV. Osnovnog ugovora između Općine Orehovica i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim se od strane Fonda priznaju vrijednosti sanacije koje su utvrđene postupkom javne nabave. Nakon dovršetka postupka sanacije napravljen je Plan pošumljavanja sanirane površine. Plan je izradila tvrtka Cedrus iz Čakovca. Troškovi pošumljavanja iznosili bi cca 76.000,00 kn.

28.10.2009. Općina Orehovica raspisala je natječaj za dodjelu koncesije za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Orehovica.. Rok za dostavu ponuda istekao je 27.11.2009. godine a na natječaj je pristigla jedna valjana ponuda obrta „Eko usluge“ Ivan Vurušić iz Orehovice. Povjerenstvo za dodjelu koncesija utvrdilo je da ponuda odgovara natječajnoj dokumentaciji, da ne postoje razlozi isključenja ponude po Zakonu o javnoj nabavi ni Zakonu o koncesijama  te da se ista može uputiti Vijeću na usvajanje.

U promatranom razdoblju provedena su 3 natječaja za pribavljanje slijedećih usluga: deratizacija, zimsko održavanje prometnica te porezivanje i šljunčanje poljskih puteva u Romskom naselju u Orehovici.

Deratizacija – najpovoljniju ponudu dostavila je Sanitacija d.o.o. Koprivnica po cijeni od 22,89 kn po kućanstvu.

Zimsko održavanje prometnica – jedinu i valjanu ponudu dostavila je Tegra d.d.

Porezivanje i šljunčanje poljskih puteva u Romskom naselju u Orehovici – kao najpovoljnija je odabrana ponuda Zajedničkog autoprijevozničkog obrta „Mišić“ iz Podbresta. Radovi su izvedeni a njihova je vrijednost 8.763,75 kn.

Nastavljeni su radovi na objektima u izgradnji. Na sportsko-vatrogasnom objektu u Orehovici izveden je priključak vode (cijena priključka iznosi 25.739,33 kn) i telekomunikacijski priključak. Obavljeno je preseljenje priključka struje čija vrijednost iznosi 5.643,77 kn. Instalaterski obrt Kodba iz Orehovice obavio je dobavu i montažu plinskih instalacija u vrijednosti od 21.220,00 kn te dobavu i montažu sanitarija u vrijednosti od  60.532,20 kn. Tvrtka Domet iz Preloga ugradila je unutarnju drvenu stolariju u vrijednosti od 41.311,96 kn. Tvrtka Ferotehnika monitrala je vrata vatrogasnog spremišta čija vrijednost iznosi 32.706,63 kn. Soboslikar i ličilac Branko Višnjić iz Štefanca obavio je soboslikarske i ličilačke radove u vrijednosti od 41.218,53 kn. Od tvrtke Domet nabavljene pločice u vrijednosti od 58.508,21. Tvrtka Art interijeri obavila je i postavu pločica u vrijednosti od 49.713,86 kn.

Na Domu kulture i vatrogasnom spremištu u Podbrestu ugrađena je vanjska aluminijska bravarija koju je postavila tvrtka Stan d.o.o., izabrana kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabave. Ukupna vrijednost investicije iznosi 202.699,26 kn. Također je potpisan ugovor o izvođenju vodovodnog priključka u vrijednosti od 16.190,43 kn.

U Vulariji je Zidarsko-fasaderski obrt Ivan Višnjić obavio radove na odvodnji oborinskih voda na LC 20033 ispred Metss-a. Radi se o lokaciji gdje se zbog povećanog nakupljanja oborinskih voda ugrožava sigurnost prometa na tom dijelu ceste, te je bilo potrebno hitno započeti sa sanacijom.Vrijednost izvedenih radova iznosi cca 23.000,00 kn.

03.prosinca 2009. u neslužbenom je posjetu Međimurskoj županiji te Općini Orehovica boravio župan Dola pri Ljubljani Primož Zupančić sa delegacijom, te Zlatko Sraka, vlasnik tvrtke Energoplan, rodom iz Podbresta, sa suradnicima. Tema posjeta je bila razmjena iskustava pri otvaranju gospodarskih zona. Zlatko Sraka ispred tvrtke Energoplan izrazio je interes za ulaganje u gospodarsku zonu na području Općine Orehovicana. Također, predložena je kulturološka suradnja između kulturno-umjetničkih društava, te povezivanje društva Međimuraca iz Ljubljane sa društvima iz Međimurja.

04.12.2009. godine Općina Orehovica bila je domaćin potpisivanja sporazuma o prekograničnoj suradnji projekta Uspostave prekogranične romske kulturno-turističke transferzale "DROM" te razvoj i promocija integralnog romskog kulturno-turističkog proizvoda. Potpisivanju sporazuma nazočili su zamjenik župana Međimurske županije Matija Posavec, voditeljica Odsjeka za europske integracije Ureda župana Vesna Haluga, župan Občine Črenšovci Anton Tornar, predstavnica  Univerzitete u Ljubljani - Filozofski fakultet, predstavnici romskog društva Kamenci "Romano Pejtaušago", predstavnici Društva za održivi razvoj Pomurja "Misija *S" te Agata Sardelič, voditelj projekta pri vodećem partneru projekta. Trajanje projekta predviđa se u razdoblju od 2009. do 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.135,42 € od čega će se u Općinu Orehovica uložiti 155.518,15 €. Sam projekt predviđa zapošljavanje jedne stručne osobe koja bi u 8-satnom radnom vremenu obavljala poslove vezane uz provođenje projekta na području Općine Orehovica. Kako je Sporazum potpisan početkom prosinca Općina Orehovica trebala je hitno djelovati te je na određeno vrijeme do 31.01.2010. zaposlila djelatnicu Dijanu Čurin, a u međuvremenu je pokrenut zakonom propisan postupak za zapošljavanje vježbenika kako bi isti obavljao poslove vezane uz provođenje spomenutog projekta. Prijave za natječaj zaprimaju se do 24.12.2009., a tekst natječaja objavljen je u Narodnim novinama 150/09 te na općinskoj web stranici.

Načelnik Općine Orehovica u izvještajnom je razdoblju sudjelovao na dva kolegija načelnika. Na sjednici održanoj 05.11.2009. raspravljalo se o financijskim potrebama gradova i općina iz proračuna Međimurske županije u 2010. godini, o obrani od tuče te o obvezama općina i gradova koje proizlaze iz Zakona o zaštiti potrošača. Na sjednici održanoj 01.12.2009. raspravljalo se o prijedlogu proračuna Međimurske županije za 2010. godinu te o obvezama općina i gradova glede sustava zaštite i spašavanja.

14.12.2009. održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja na kojoj je raspravljeno stanje sustava zaštite Općine Orehovica. Nakon rasprave izrađena je analiza sustava u 2009. godini te su izrađene smjernice za 2010. godinu.

16.12.2009. održana je 2. sjednica Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na kojem se održala rasprava o primjedbama i prijedlozima na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Međimurske županije.

Istog dana u dvorani OŠ Orehovica održan je informativni sastanak za poljoprivrednike gdje su prisutnima prezentirane novine u vezi sa izmjenama u sustavu poticaja poljoprivrede i ruralnog razvoja, novim sustavom identifikacije zemljišnih čestica te obvezama poljoprivrednika u neškodljivom zbrinjavanju ambalažnog otpada  kemijskih sredstava za zaštitu bilja.

Načelnik Općine Orehovica sudjelovao je na radnom sastanku u GKP Čakom čija je tema bila odvoz smeća sa groblja te iz Romskog naselja. Utvrđeno je da velik broj mještana Općine duguje GKP Čakomu po nekoliko rata za odvoz smeća, a liste dužnika predane su načelniku na uvid.

U izvještajnom razdoblju načelnik je uputio dopis-zamolbu te požurnicu na isti Ministarstvu financija, ministru Ivanu Šukeru. Od ministarstva se navedenim dopisima tražila dotacija iz sredstava proračunske pričuve u visini od 100.000,00 kn za podmirenje troškova sufinanciranja vrtića za djecu-polaznike sa područja Općine Orehovica.

Općina Orehovica povodom blagdana Svetog Nikole organizirala je darivanje djece koja pohađaju vrtiće te djece od 1. do 4. razreda osnovne škole. Kupljeno je 191 paketić ukupne vrijednosti 2.387,50 kn.

I ove godine organizirano je darivanje socijalno ugroženih obitelji paketom namirnica i higijenskih potrepština. Crveni križ Čakovec osigurao je 20 paketa, dok je Općina financirala još 30 paketa. U Orehovici je podijeljeno 22, u Podbrestu 17, a u Vulariji 11 paketa. U vezi sa iznesenim, obavještava se Vijeće da je u 2010. godini za stipendije utrošeno 21.000,00 kn, na sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola 59.686,00 kn te na sufinanciranje vrtića 253.214,00 kn.

U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Orehovica obavio je 5 službenih putovanja u Zagreb od čega su 3 putovanja obavljena zbog radnih sastanaka u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 1 putovanje na sjednicu Upravnog odbora Udruge Općina Republike Hrvatske i posjet resornim ministarstvima te jedno putovanje na ročište o sukcesiji sa Općinom Mala Subotica. Ostali djelatnici službeno su putovali ukupno 4 puta, i to Mirjana Sečan na provjeru znanja iz javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva te na seminar o uredskom poslovanju u Zagreb, a Renata Božek i Dijana Čurin u Karlovac na radionicu za provedbu projekta ROKIC:DROM.