prijedlog!!!

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 -Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 16. Statuta Općine Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 04/13) Općinsko vijeće Općine Orehovica je na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2017. godine donijelo

# P R O G R A M

GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI OREHOVICA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Opće odredbe

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na području Općine Orehovica za 2018. i to za:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

- nerazvrstane ceste,

- javne površine i

- javnu rasvjetu,

- groblja

- Komunalne vodne građevine

- Gradnja građevina za gospodarenje otpadom.

Članak 2.

Program gradnje sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti

- opis poslova s procjenom troškova potrebnim za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom,

- iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 3.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Orehovica, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture  i raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 4.

1.NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

1.1 Izgradnja parkirališta pokraj Doma kulture u Podbrestu sa sustavom odvodnje i izgradnjom javne rasvjete

UKUPNO : 765.000,00 kn

Izvor financiranja : Ministarstvo graditeljstva i  Proračun Općine Orehovica

1.2.  Izgradnja ceste kod crkve u Orehovici s projektnom dokumentacijom

UKUPNO : 500.000,00 kn

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica  – ostali nenamjenski prihodi i prihodi od komunalnog doprinosa, te proračun Međimurske županije.

1.3.  Produženje Dravske ulice u Podbrestu s komunalnom infrastrukturom

UKUPNO : 100.000,00 kn

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica  – ostali nenamjenski prihodi i prihodi od komunalnog doprinosa,

1.4.  Nabava i postavljanje vertikalne prometne signalizacije (turistička i obavijesna)

UKUPNO : 5.000,00 kn

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica.

1.5. Uređenje groblja

Uređenje groblja Podbrest 		50.000,00 kn

Izvori financiranja: grobna naknada, ostali prihodi od groblja

1.6. Javna rasvjeta

Nabava i postavljanje vanjskih ormarića za upravljanje javnom rasvj.	   120.000,00 kn

Izvori financiranja: Proračun Općine Orehovica,

1.7. Oglasne ploče na javnim površinama

Nabava i postavljanje   22.500,00 kn

Izvori financiranja: Proračun Općine Orehovica,

1.8. Oprema dječjih igrališta

Nabava i postavljanje   70.000,00 kn

Izvori financiranja: Proračun Općine Orehovica,

1.9 Vanjske klupe na javnim površinama

Nabava i postavljanje   12.500,00 kn

Izvori financiranja: Proračun Općine Orehovica,

| 2. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 2.1. Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda III b faza, Podfaza I Orehovica, Nikole Tesle – A.G. Matoša s lagunom | 1.530.000,00 kn |
| --- | --- |
| Izvor financiranja : proračun Općine Orehovica |  |
| 2.2. Uređenje Poduzetničke zone Podbrest – komunalno opremanje – projektna dokumentacija + radovi | 6.068.158,00 kn |

Izvor financiranja : Ministarstvo poljoprivrede – mjera 7..2.2 15% i sredstva EU fondova 85%

3. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2018. godini nije planirana.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA

Klasa: 021-05/17-01/

Urbroj: 2109/22-02-17-

Orehovica, 28.11.2017.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica

Marko Hunjadi