PRIJEDLOG !!!!

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 -Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15),  te članka 16. Statuta Općine Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 04/13) Općinsko vijeće Općine Orehovica na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2017. godine donijelo je

P R O G R A M

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018.  NA PODRUČJU OPĆINE OREHOVICA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Orehovica za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja,

- održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje i sanacija deponije smeća i javne rasvjete.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja sa procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa i izvorima financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2018 godini obuhvaća:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Ukupna vrijednost investicije iznosi 150.000,00 kn, a ukupna  sredstva se osiguravaju iz prihoda komunalne naknade.

Održavanje nerazvrstanih cesta planira se u obimu od 2.200,00 t mješavine agregata po cijeni od 32,00 kn/t, 30 sati rada gredera po cijeni od 450,00 kn/h i 25 sati razgrtanja navoženog materijala po cijeni od 420,00 kn/h  rada stroja, te se planira na održavanje asfaltnog zastora na nerazvrstanim cestama Općine Orehovica utrošiti 32.000,00 kn.

Izvor financiranja: komunalna naknada i ostali nenamjenski prihodi Proračuna Općine Orehovica

- Održavanje groblja – Orehovica i Podbrest

Za ove radove sredstva se osiguravaju iz grobne naknade,  i ostalih prihoda od groblja  za:

1. Odvoz komunalnog otpada sa groblja Orehovica i Podbrest 45.000,00 kn,

Odvoz otpada klasičnim kontejneron za II zonu  iznosi 355,93 kn (groblje Orehovica), a za III zonu (Groblje Podbrest) 405,00 kuna, zbrinjavanje komunalnog i mješanog otpada na odlagalištu Totovec po toni iznos i 403,75 kn. naknada JLS na čijem se području nalazi građ. namijenjena za zbrinj. otpada – Odlagalište Totovec po toni 121,12 kn, investicije u zaštitu okoliša po toni 120,31 kn, usluga prijevoza lampaša po satu 200,00 kuna, te preuzimanje i otprema plastike (lampaši) po kilogramu 0,35 kn.

Dinamika odvoza podređena je potrebama i napunjenosti posuda za otpad.

Izvor financiranja: grobna naknada i ostali nenamjenski prihodi Proračuna Općine Orehovica

- Održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje deponije smeća i javne rasvjete

Za ove radove sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade,  i ostalih prihoda iz proračuna Općine Orehovica kako slijedi:

| Opis poslova | Iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 1. čišćenje snijega | 40.000,00 | Komunalna naknada |
| 3. održavanje javne rasvjete | 5.000,00 | Komunalna naknada |
| 4.održavanje postrojenja i opreme – strojevi za uređenje javnih površina | 80.000,00 | Komunalna naknada i ostali prihodi iz općinskoga proračuna |
| 5. zaprašivanje komaraca | 60.000,00 | Komunalna naknada i ostali prihodi iz općinskoga proračuna |
| 6. hortikulturno uređenje naselja, groblja | 50.000,00 | Komunalna naknada i ostali prihodi iz općinskoga proračuna |

Usluga čišćenja snijega u zimskom periodu planirana je u iznosu od 60.000,00 kuna, a temelji se na procijenjenoj prosječnoj količini padalina u zimskom periodu i na cijenama kako slijedi:

| Red. br. | VRSTA VOZILA ILI STROJA (sa vozačem ili strojarom) | Cijena za 1 (jedan) sat efektivnog rada Kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radno vozilo sa ralicom | 370,00 kn + PDV/ 1 h |
| 2. | Radno vozilo sa ralicom i rasipačem(sol uključena) | 400,00 kn + PDV/ 1 h |
| 3. | Radni vozilo/stroj sa utovarivačem | 320,00 kn + PDV/ 1h |
| 4. | Radno vozilo s rasipačem (sol uključena) | 405,00 kn + PDV/ 1 h |

Članak 3.

Ovaj Program može se dopunjavati i mijenjati sukladno prilivu proračunskih sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA

Klasa: 021-05/17-01/

Urbroj: 2109/22-02-17-

Orehovica, 28.11.2017.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica

Marko Hunjadi

Prijedlog podnosi Općinski načelnik Općine Orehovica.

Obrazloženje:

Sukladno Odluci o proračunu Općine Orehovica za 2018. godinu podnosi se prijedlog programa kao u prilogu.