**OPĆINA OREHOVICA** Strana: **1**

 **Izvršenje Plana razvojnih programa**

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 31.12.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

 **CILJ 1. Jačanje Konkurentnosti gospodarstva**

 **Mjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj**

 **1015** **Upravljanje** **80.750,00** **106.512,50** **1.857.000,00** 001 00101

 **imovinom**

 **131,90%** **2.057.000,00**

 1015A100004 Cestogradnja 80.750,00 106.512,50 1.857.000,00 1.1.1 Postotak područja 20 30 32 35 001 00101

 pokrivenog

 provedbenim

 planovima

 131,90% 2.057.000,00

 **Mjera 1.2.: Poticanje tehnološkog razvitka - razvoj infrastrukture**

 **1013** **Razvoj i sigurnost** **40.000,00** **20.087,50** **40.000,00** 001 00101

 **prometa**

 **50,22%** **40.000,00**

 1013A100001 Prometni znakovi 40.000,00 20.087,50 40.000,00 1.2.1 Izgrađenost 20 25 30 35 001 00101

 prometne i

 komunalne

 infrastrukture

 50,22% 40.000,00

 **1015** **Upravljanje** **0,00** **0,00** **22.988,00** 001 00101

 **imovinom**

 **22.988,00**

 1015A100002 Sustavi kanalizacije i 0,00 0,00 22.988,00 1.2.1 Izgrađenost 20 25 30 35 001 00101

 odvodnje prometne i

 komunalne

 infrastrukture

 22.988,00

 **OPĆINA OREHOVICA** Strana: **2**

 **Izvršenje Plana razvojnih programa**

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 31.12.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

 **CILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unaprijeđenje kvalitete života**

 **Mjera 2.1.: Unaprijeđenje uvijeta rada organizacija civolnoga društva**

 **1015** **Upravljanje** **297.022,00** **297.021,00** **286.250,00** 001 00101

 **imovinom**

 **100,00%** **286.250,00**

 1015A100001 Izgradnja i dodatna 297.022,00 297.021,00 286.250,00 2.1.1 Broj dana korištenja 3 4 5 6 001 00101

 ulaganja na tjedno

 zgradama

 100,00% 286.250,00

 **OPĆINA OREHOVICA** Strana: **3**

 **Izvršenje Plana razvojnih programa**

 Odgovornost

 za provedbu

 mjere

 Program / Naziv programa / Plan 2020. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

 Aktivnost aktivnosti 31.12.2020 2021. i 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.

 **CILJ 3. Održavanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima, energetska učinkovitost**

 **Mjera 3.1.: Stvaranja preduvjeta za kreiranje novih energetsi učinkovitih objekata**

 **1015** **Upravljanje** **1.574.325,00** **574.325,00** **1.192.400,00** 001 00101

 **imovinom**

 **36,48%** **1.192.400,00**

 1015A100003 Javna rasvjeta 1.574.325,00 574.325,00 1.192.400,00 3.1.1 Poboljšanje ekološke 0 20 25 30 001 00101

 svijesti, energetski

 učinkovitih objekata

 36,48% 1.192.400,00

**SVEUKUPNO:** **1.992.097,00** **997.946,00** **3.398.638,00**

 **50,10%** **3.598.638,00**